ЛЗ 1. Реверс-инжиниринг рынка труда и разбор провального проекта

Управление IT-проектами

Часть 1. Выборка вакансий

Отбор вёлся по ролям Project Manager, Delivery Manager, Product Owner, Business Analyst-PM и Scrum Master с реальной проектной ответственностью в IT-компаниях и IT-подразделениях Казахстана. Отсекались вакансии уровня Head of / Director и вакансии без описания обязанностей.

| № | Роль в вакансии | Работодатель, город | Канал | Дата обращения | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT Project Manager | UNIFUN, IT-компания (разработка проектов для телеком-операторов), Алматы / удалённо | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/137200864 |
| 2 | Senior Project Manager | ТОО BTS Digital, digital-экосистема Aitu, Астана | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/137037242 |
| 3 | Project Management Trainee | ООО «Брайт Эйдженси», Алматы | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136671738 |
| 4 | Project Manager (B2G / GovTech) | АО «Казахтелеком», Астана | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136377449 |
| 5 | Product Owner Middle (GPU и облачные сервисы) | АО «Казтелепорт», Алматы | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136529656 |
| 6 | IT Business Analyst / Project Manager | АО Astana International Financial Centre Authority, Астана | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/135908773 |
| 7 | Project Coordinator (IT) | АО Aitas KZ, Алматы | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136839619 |
| 8 | Scrum-мастер | Автономный кластерный фонд «Astana Hub», Астана | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136471778 |
| 9 | Project manager, Департамент взаимодействия с ЕЭК | АО «Национальные информационные технологии», Астана | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136170616 |
| 10 | Проектный менеджер IT | ТОО Center Professional Engineering, Астана | hh.kz | 10.09.2026 | hh.kz/vacancy/136818815 |

Часть 2. Частотная таблица требований

Из карточек вакансий выписаны требования и инструменты, близкие формулировки объединены (например, «Jira», «Confluence», «таск-трекер» — в строку «Трекер задач и вики»; «Agile», «Scrum», «гибкие методологии» — в строку «Agile / Scrum»).

| Требование или инструмент | Всего встреч. | Доля | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| Опыт ведения проектов от 1 года | 8 | 80 % | Формальный барьер |
| Коммуникация с заказчиком / стейкхолдерами | 8 | 80 % | Поведение |
| Трекер задач и вики (Jira, Confluence и аналоги) | 7 | 70 % | Инструмент |
| Agile / Scrum (понимание, не сертификат) | 6 | 60 % | Поведение |
| Работа с требованиями, ТЗ | 6 | 60 % | Поведение |
| Планирование и контроль сроков (диаграмма Ганта, MS Project) | 6 | 60 % | Инструмент |
| Понимание SDLC / основ разработки ПО | 5 | 50 % | Знание |
| Отчётность и статусы для руководства | 5 | 50 % | Поведение |
| Опыт в госсекторе / регулируемой отрасли (B2G) | 4 | 40 % | Контекст |
| Английский язык (от B1) | 4 | 40 % | Знание |
| Оценка трудозатрат и бюджета | 4 | 40 % | Поведение |
| Казахский язык (профессиональный) | 3 | 30 % | Знание |
| Управление рисками | 3 | 30 % | Поведение |
| Работа с данными / BI-инструментами | 2 | 20 % | Инструмент |
| Сертификаты PMP / PSM / PSPO | 2 | 20 % | Формальный барьер |

Выводы из таблицы

1. Ядро требований — это поведение, а не инструменты. Восемь из десяти работодателей пишут про коммуникацию с заказчиком, и только два — про сертификаты PMP/PSM/PSPO. Значит, на собеседовании будут спрашивать не определения из PMBOK, а как я вёл разговор, когда сроки поехали.

2. «Опыт от 1 года» встречается в 8 из 10 вакансий — формальный барьер для выпускника без стажа. Обойти его можно единственным способом: показать артефакты реального проекта, а не пересказ прослушанного курса.

3. Управление рисками встречается только в 3 вакансиях из 10, при этом на неделе 7 курса именно риск-менеджменту посвящён отдельный ЗС. Вывод: рынок в объявлениях описывает минимум, а не то, что реально делает сильный PM — ориентироваться только на текст вакансии значит целиться в нижнюю планку.

4. Смещение выборки: все 10 вакансий — с одного агрегатора (hh.kz), где часть текстов пишется по единому шаблону HR-отдела. Это, вероятно, завышает долю формальных требований («опыт от года», трекеры) и занижает долю содержательных описаний. Во вторую итерацию стоит добавить вакансии из Telegram-каналов и career-страниц компаний, где текст обычно пишет нанимающий менеджер.

Часть 3. Карта компетенций и план закрытия пробелов

Оценка честная: «есть» ставится только там, где можно показать результат работы, а не факт прослушанного курса.

| Компетенция | Уровень | Чем подтверждается сейчас | Чем закрою |
| --- | --- | --- | --- |
| Трекер задач, доска, вики | Частично | Использовал Trello/Notion в учебных групповых проектах, без роли администратора доски | ЗС 2 — настройка GitHub Projects с нуля |
| Agile / Scrum: суть, а не термины | Частично | Знаю термины по лекциям, не вёл ни одного спринта как ответственный | ЗС 9 — симуляция двух спринтов |
| Коммуникация с заказчиком | Нет | — | ЗС 2–3 — первые встречи с заказчиком проекта «Практика» |
| Работа с требованиями и НФТ | Частично | Писал пользовательские истории в учебном курсе, НФТ не формулировал | ЗС 4 — story map и спецификация НФТ |
| Планирование, WBS, зависимости | Нет | — | ЗС 5 — WBS и карта зависимостей |
| Оценка сроков | Нет | — | ЗС 6 — вероятностная оценка (Монте-Карло) |
| Управление рисками | Нет | — | ЗС 7 — реестр рисков |
| Бюджет и экономика проекта | Нет | — | ЗС 8 — SoW, SLA, бюджет |
| Английский | Частично | Уровень B1, разговорная практика нерегулярная | Весь семестр — 2 раза в неделю практика |
| SQL | Частично | Базовый синтаксис SELECT/JOIN с учебного курса | Весь семестр — 30 задач до недели 8 |
| Git и репозиторий | Есть | Веду учебные проекты в личном репозитории на GitHub | Поддерживаю практику в ЗС 2 |
| CI/CD | Нет | — | ЗС 10 — пайплайн и дашборд DORA |
| Метрики потока и DORA | Нет | — | ЗС 10 |
| Отчётность руководству | Нет | — | ЗС 14 — статус-отчёт для руководства |
| Казахский профессиональный | Частично | Разговорный уровень, профессиональная терминология не отработана | Документация проекта на двух языках весь семестр |

План закрытия пробелов по неделям

- Недели 1–4: рабочее пространство, ADR, бизнес-кейс, story map и НФТ. Закрываю «работу с требованиями» и «коммуникацию с заказчиком» на уровне первых артефактов.

- Недели 5–8: WBS, оценка сроков, риски, бюджет. Это четыре пробела со статусом «нет» — самый плотный участок семестра.

- Недели 9–11: спринты, CI/CD-пайплайн, метрики потока, приёмка. Закрываю Agile на практике и DORA.

- Недели 12–15: AI-функция, портфель, статус-отчёт, защита проекта. Закрываю отчётность руководству.

- Параллельно весь семестр: английский (2 раза в неделю), SQL (30 задач до недели 8), казахская профессиональная терминология — через двуязычную документацию проекта.

Часть 4. Разбор провального проекта

Кейс: сбой алгоритмического трейдингового ПО Knight Capital Group, США, 1 августа 2012

Контекст. Knight Capital Americas — один из крупнейших маркетмейкеров на биржах США, на его долю приходилось порядка 10–17 % объёма торгов по листинговым акциям. Летом 2012 года компания готовилась к участию в новой программе NYSE Retail Liquidity Program (RLP), для чего требовалось обновить код автоматического роутера ордеров SMARS на восьми продакшн-серверах.

Что произошло. Новый код разворачивался вручную одним техником в период с 27 по 31 июля 2012 года; на одном из восьми серверов установка прошла не полностью, и там остался старый, много лет не используемый код («Power Peg»), активирующийся тем же флагом, что и новый код RLP. Утром 1 августа при открытии рынка этот старый код на одном сервере активировался и в течение примерно 45 минут сгенерировал миллионы ошибочных ордеров по 154 акциям. Ещё до открытия рынка система сформировала 97 автоматических предупреждающих писем, указывающих на проблему с роутером, но персонал компании не отреагировал на них до открытия торгов. Итог: убыток свыше 460 млн долларов, компания оказалась на грани банкротства и была вынуждена продать себя, расследование SEC завершилось первым в истории делом по правилу 15c3-5 о рыночном доступе.

Где была управленческая ошибка

- 1. Развёртывание нового кода на продакшн-серверы выполнялось вручную одним техником без обязательного review вторым инженером и без формальной процедуры sign-off.

- 2. Не было автоматизированной постдеплойной проверки, которая должна была обнаружить расхождение версий кода между восемью серверами.

- 3. Старый, неиспользуемый код оставался в системе около восьми лет без вывода из эксплуатации и без записи в каком-либо решении, почему он не удалён.

- 4. Автоматические предупреждающие письма (97 штук) не были частью формального процесса эскалации инцидентов — они были техническими логами, а не системой алертов с владельцем и обязательной реакцией.

- 5. Не существовало заранее протестированного плана аварийной остановки/отката: чтобы понять причину и остановить торговлю, потребовалось около 45 минут, в течение которых убытки продолжали расти.

| Ошибка | Где ловится | Артефакт, который бы её поймал | Неделя курса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной деплой без ревью второго инженера | Релиз-менеджмент | Чек-лист и политика релизов, обязательный sign-off | Неделя 10 (ЗС 10) |
| Код разошёлся между серверами и не был замечен | Пост-деплойная проверка | Автоматизированный CI/CD-пайплайн с проверкой конфигурации | Неделя 10 (ЗС 10) |
| 8-летний неиспользуемый код оставлен в системе | Архитектурное ревью | ADR и реестр решений с явным списком отклонённых/устаревших веток кода | Неделя 2 (ЗС 2) |
| 97 предупреждающих писем проигнорированы | Реагирование на инциденты | Playbook инцидентов с владельцем и SLA реакции | Неделя 11 (ЗС 11) |
| Не было проверенного плана отката | Предрелизное тестирование | Runbook отката, протестированный заранее на копии | Неделя 11 (ЗС 11) |

Что НЕ является причиной

По материалам расследования SEC неверно объяснять произошедшее «одним плохим техником» или «плохим кодом» как таковым: сам роутер SMARS годами обрабатывал заметную долю рынка США без сбоев. Проблема была в отсутствии контролируемого процесса развёртывания изменений и реагирования на инциденты — это управленческая, а не сугубо инженерная ошибка.

Что я забираю в свой проект

- Любое изменение в продакшн проходит через второго проверяющего и чек-лист развёртывания, а не через память одного человека.

- Неиспользуемый код не остаётся «на всякий случай» — либо удаляется, либо решение о том, что он остаётся, фиксируется в ADR.

- У каждого автоматического предупреждения есть владелец и обязательный срок реакции, а не просто рассылка по списку.

- План отката проверяется заранее на копии/тестовом контуре, а не пишется «для галочки» перед сдачей.

Источники

- U.S. Securities and Exchange Commission. SEC Charges Knight Capital With Violations of Market Access Rule (пресс-релиз), 16.10.2013. sec.gov/newsroom/press-releases/2013-222 — дата обращения 10.09.2026.

- U.S. Securities and Exchange Commission. In the Matter of Knight Capital Americas LLC, Release No. 34-70694 (официальный текст постановления), 16.10.2013. sec.gov/files/litigation/admin/2013/34-70694.pdf — дата обращения 10.09.2026.

Часть 5. Карточка проекта команды

Черновик — команда и заказчик обезличены; перед сдачей заменить на реальных участников и согласованного заказчика.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Название и одна фраза | «Практика» — система приёма и маршрутизации заявок студентов на практику и вакансий от партнёров карьерного центра университета |
| Заказчик | Руководитель карьерного центра университета; решения по содержанию принимает методист центра (черновик — заменить на реального согласованного контактного человека команды) |
| Проблема | Заявки студентов на практику и предложения работодателей-партнёров сейчас собираются вручную по почте и в Excel-таблице. Студент не видит статус своей заявки, дедлайны по отчётам о практике никто не отслеживает автоматически, часть писем теряется среди прочей переписки |
| Как это заметно | (черновик, уточнить цифры у заказчика) В пиковый период (сентябрь–октябрь) карьерный центр оценивает поток в 30–40 заявок в неделю; сведение данных в таблицу занимает около 4 часов в неделю; несколько раз в семестр поступают жалобы на «пропавшую» заявку |
| Ожидаемый эффект | Время на сведение заявок сокращается с 4 до 1 часа в неделю; доля заявок с прослеживаемым статусом растёт с 0 до 100 %; дедлайн по отчёту о практике виден студенту и куратору заранее |
| Границы | Входит: подача заявки, маршрутизация к работодателю-партнёру, статусы, уведомления, отчёт по срокам практики. Не входит: интеграция с университетской ИС успеваемости, электронная подпись, мобильное приложение |
| Состав команды и роли | Бекмағанбет Әлібек— PM и коммуникация с заказчиком; Зият Нұркен — аналитик и требования; Бекмағанбет Әлібек — разработка; Зият Нұркен — тестирование и CI |
| Риск №1 | Методист карьерного центра — единственный источник требований и единственный, кто принимает результат; его отпуск или загрузка в приёмную кампанию останавливают проект. Владелец риска — Бекмағанбет Әлібек; триггер — две недели без ответа на запрос |