ЛЗ 3. Бизнес-кейс, устав и финансовая модель проекта «Практика»

Управление IT-проектами · Неделя 3 · 4 курс бакалавриата · осень 2026

Артефакты: этот документ (бизнес-кейс, анализ чувствительности, устав, сценарий защиты) + файл финансовой модели finance/tco_model.xlsx с формулами + репозиторий проекта (ссылка — в README). Все цены взяты из открытых источников на 24.09.2026 и помечены [S1–S8]; всё, что не из источника, — допущение [A1–A17], список допущений приведён отдельно в части 2.5.

# Часть 1. Бизнес-кейс

## 1.1. Проблема

Заявки студентов на практику и предложения работодателей-партнёров карьерный центр собирает вручную — по почте и в Excel-таблице (карточка проекта, ЛЗ 1, часть 5). Студент не видит статус заявки, сроки отчётов о практике никто не отслеживает автоматически, часть писем теряется. Это не «хотелка»: проблема проявляется в измеримых потерях времени персонала и в жалобах студентов, а персональные данные студентов хранятся в почтовых ящиках и файлах без разграничения доступа.

Как это заметно (цифры из карточки проекта — подтвердить у заказчика замером за 2 недели): методист тратит около 4 ч в неделю на сведение заявок [A3]; поток в пик — 30–40 заявок в неделю; «несколько раз в семестр» теряется заявка [A16].

## 1.2. Ценность: для кого, какая метрика, насколько и к какому сроку

| Метрика | Для кого | Сейчас | Цель | Срок | Как измеряем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время на сведение заявок | Методист карьерного центра | 4 ч/нед [A3] | ≤ 1 ч/нед | конец весеннего семестра 2027 | самозамер методиста 2 недели до и после |
| Доля заявок с прослеживаемым статусом | Студент, методист | 0 % | 100 % | с запуска (февраль 2027) | GET /stats → tracked_share |
| Потерянные заявки | Студент, работодатель | ≈ 8 в год [A16] | 0 | 2027 год | журнал обращений карьерного центра |
| Отчёты о практике, сданные в срок | Куратор, кафедра | не измеряется | ≥ 90 % | весенний семестр 2027 | GET /reports/overdue; базу замерить на пилоте |

Честная оговорка: базовое значение для отчётов в срок сейчас никто не считает — сначала замеряем, потом ставим цель. Цель «≥ 90 %» пока является допущением.

## 1.3. Варианты решения

| Вариант | Что это | Плюсы | Минусы / риски |
| --- | --- | --- | --- |
| В0. Ничего не делать | Оставить почту и Excel | Ноль затрат и усилий | Потери ≈ 39 903 ₸ в месяц времени персонала (cost of delay), заявки продолжают теряться, ПДн в почте |
| В1. Купить готовое | Битрикс24 «Стандартный» (облако, до 50 сотрудников) [S4]: воронки, веб-формы | Быстрый старт, нет своей разработки | Подписка навсегда; нет кабинета студента под наш процесс (≈ 80 % эффекта [A11]); проверить, где хранятся ПДн (требование локализации) |
| В2. Своя разработка, проприетарный стек | Windows Server + SQL Server Standard, подрядчик по рыночной ставке | Привычный для ИТ-отдела вуза стек | Лицензии 4 686 705 ₸ [S5] — почти 10 годовых эффектов |
| В3. Своя разработка, открытый стек | Linux + PostgreSQL + Python/FastAPI, подрядчик по рыночной ставке | Нет лицензий, данные у вуза | Разработка 1 922 143 ₸ при таком масштабе не окупается |
| В3-С. Открытый стек силами студенческой команды | То же, что В3, но MVP делает команда курса | Денежные затраты вуза минимальны; система под процесс | Риск поддержки после ухода команды; качество MVP; нужна договорённость с ИТ-отделом |

## 1.4. Финансовое сравнение (3 года, базовый сценарий)

| Вариант | TCO за 3 года | Выгода за 3 года | ROI | NPV (r = 16,25 %) | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В0. Ничего не делать (Excel + почта) | 0 ₸ | 0 ₸ | — | 0 ₸ | — |
| В1. Купить готовое: Битрикс24 «Стандартный» | 2 008 016 ₸ | 1 072 600 ₸ | -47 % | -801 405 ₸ | не окупается за 3 года |
| В2. Своя разработка, проприетарный стек (Windows Server + SQL Server) | 7 650 446 ₸ | 1 340 750 ₸ | -82 % | -6 428 743 ₸ | не окупается за 3 года |
| В3. Своя разработка, открытый стек (Linux + PostgreSQL + Python) | 2 963 742 ₸ | 1 340 750 ₸ | -55 % | -1 742 038 ₸ | не окупается за 3 года |
| В3-С. Открытый стек силами студенческой команды | 1 041 599 ₸ | 1 340 750 ₸ | +29 % | 180 105 ₸ | 1,2 года эксплуатации |

Годовой эффект при полной реализации — 478 839 ₸: 222 ч в год времени методиста и кураторов по ставке 2 157 ₸/ч [S1, A1–A5, A16].

## 1.5. Cost of delay

Каждый месяц без системы стоит около 39 903 ₸ времени персонала — немного в деньгах. Сильнее другое: окно запуска привязано к календарю. Если система не готова к началу весеннего семестра 2027 (распределение на практику), следующий пик — только осенью 2027, то есть задержка на 1 месяц в декабре превращается в потерю полугода эффекта. Поэтому приоритет в бэклоге — не «больше функций», а минимальный работающий контур к февралю: подача заявки → статус → маршрутизация → сроки отчёта.

## 1.6. Рекомендация

Рекомендуется вариант В3-С — открытый стек силами студенческой команды: единственный вариант с положительным NPV (180 105 ₸) и ROI +29 % за 3 года, окупаемость — 1,2 года эксплуатации.

Главный вывод, который важнее самой рекомендации: при таком масштабе (30–40 заявок в неделю) ни покупка, ни заказная разработка по рыночной ставке за 3 года не окупаются. Если бы вуз платил подрядчику, рациональным выбором был бы В0. Проект оправдан только как дешёвая сборка на открытом стеке плюс немонетизируемые выгоды: прослеживаемость заявок и вывод персональных данных студентов из почты и Excel.

Условия «идём / не идём» (go / no-go), проверяем до недели 5:

Методист подтверждает замером за 2 недели, что сводит заявки не меньше 3 ч/нед (допущение A3). Если экономия ниже 82 % от расчётной — NPV уходит в минус, возвращаемся к В0 и минимальному варианту (общая таблица + форма).

ИТ-отдел письменно соглашается на поддержку до 4 ч в месяц и размещение на сервере (A10, A13). Без владельца поддержки система после выпуска команды превращается в риск, а не в актив.

Спонсор утверждает бюджет года 0 и годовой бюджет эксплуатации (см. устав).

# Часть 2. Финансовая модель: TCO на 3 года

Модель лежит в двух видах, которые дают одинаковые числа: finance/tco_model.xlsx (LibreOffice Calc / Google Sheets / Excel, все расчёты — формулами от листа «Параметры») и finance/tco_model.py (тот же расчёт в коде, покрыт тестом). Горизонт: год 0 — внедрение (осень 2026, стенд работает 4 месяца [A15]), годы 1–3 — эксплуатация.

## 2.1. Формулы

Стоимость часа = зарплата × коэффициент начислений / 168 ч → методист 2 157 ₸, разработчик 3 204 ₸.

Экономия часов в год = (4 − 1) ч × 36 нед + 12 кураторов × 0,5 ч × 50 % × 30 нед + 8 заявок × 3 ч = 222 ч.

Годовой эффект = часы × ставка методиста = 478 839 ₸; в год 1 — 80 % [A6].

TCO = Σ затрат годов 0–3 (разработка, лицензии, инфраструктура, перенос данных, обучение, поддержка, вывод из эксплуатации).

ROI = (Σ выгод − TCO) / TCO.

NPV = Σ (выгода_t − затраты_t) / (1 + r)^t, r = 16,25 % — базовая ставка НБ РК [S7].

Окупаемость — момент, когда накопленный поток становится ≥ 0 (линейно внутри года).

## 2.2. Структура TCO по годам

| Вариант | Год 0 | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В1. Купить готовое: Битрикс24 «Стандартный» | 385 164 ₸ | 532 408 ₸ | 532 408 ₸ | 558 036 ₸ | 2 008 016 ₸ |
| В2. Своя разработка, проприетарный стек (Windows Server + SQL Server) | 6 756 413 ₸ | 280 925 ₸ | 280 925 ₸ | 332 183 ₸ | 7 650 446 ₸ |
| В3. Своя разработка, открытый стек (Linux + PostgreSQL + Python) | 2 069 708 ₸ | 280 925 ₸ | 280 925 ₸ | 332 183 ₸ | 2 963 742 ₸ |
| В3-С. Открытый стек силами студенческой команды | 147 565 ₸ | 280 925 ₸ | 280 925 ₸ | 332 183 ₸ | 1 041 599 ₸ |

Статьи TCO по рекомендуемому варианту В3-С:

| Статья | Год 0 | Годы 1–3 (в год) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка MVP | 0 ₸ (учебный проект) | — | A13; «теневая» рыночная стоимость — 1 922 143 ₸ |
| Инфраструктура: VPS 1 vCPU/2 ГБ + VPS под резервные копии | 31 600 ₸ | 94 800 ₸ | S3: hoster.kz Cloud 1-2-50 — 4 800 ₸/мес, Cloud 1-1-25 — 3 100 ₸/мес; A17 |
| Перенос данных из Excel | 51 257 ₸ | — | A8 |
| Обучение персонала | 64 708 ₸ | 32 354 ₸ | A9 |
| Поддержка | — | 153 771 ₸ | A10, S2 |
| Вывод из эксплуатации | — | 51 257 ₸ в год 3 | A12 |

## 2.3. Отдельно: то же решение на открытом ПО

Сравниваем В3 (открытый стек) с В2 (проприетарный) при одинаковой трудоёмкости. Разница TCO за 3 года — 4 686 705 ₸, и это целиком лицензии: Windows Server 2025 Standard (16 ядер, $1 176) + SQL Server Standard 2 × 2 ядра (по $3 945) по курсу 445,65 ₸/$ с НДС 16 % [S5, S6, S8]. Это 9,8 годовых эффекта проекта.

Честная оговорка: бесплатная редакция SQL Server Express снимает большую часть лицензии, но имеет ограничения по размеру базы и ресурсам и всё равно требует лицензии Windows Server. Для нашей нагрузки открытый стек (PostgreSQL + Linux) закрывает задачу без лицензионных платежей и без привязки к вендору; решение оформлено в ADR-002.

## 2.4. Источники (дата обращения 24.09.2026)

[S1] Бюро национальной статистики АСПиР РК. Заработная плата за I квартал 2026 года — stat.gov.kz/ru/news/zarabotnaya-plata-za-i-kvartal-2026-goda/

[S2] Taylor.kz. Зарплата Python-разработчика в Казахстане 2026 (Junior — среднее 468 000 ₸) — taylor.kz/salaries/python

[S3] Hoster.kz. Облачные серверы, прайс — hoster.kz/cloud/vps/

[S4] Битрикс24 Казахстан. Тарифы и цены (без НДС) — bitrix24.kz/prices/

[S5] Microsoft. SQL Server 2025 Pricing (PDF, $3 945 за 2 ядра Standard); Microsoft Store: Windows Server 2025 Standard 16 core ($1 176) — microsoft.com

[S6] Национальный Банк РК. Официальный курс USD/KZT на 24.09.2026 = 445,65 ₸ — nationalbank.kz

[S7] Национальный Банк РК. О снижении базовой ставки до 16,25 % (04.09.2026) — nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/20266

[S8] Налоговый кодекс РК (действует с 01.01.2026): ставка НДС 16 % — adilet.zan.kz

## 2.5. Допущения

[A1] Начисления работодателя на ФОТ — коэффициент 1,15 (социальный налог и взносы, укрупнённо).

[A2] 168 рабочих часов в месяце (40 ч × 4,2 недели).

[A3] Методист сейчас тратит 4 ч/нед на сведение заявок, после внедрения — 1 ч/нед (карточка проекта ЛЗ 1; подтвердить у заказчика).

[A4] Поток заявок идёт 36 недель в году (два семестра).

[A5] 12 кураторов по 0,5 ч/нед выясняют статусы и сроки отчётов 30 недель в году; система снимает половину этого времени.

[A6] В первый год эксплуатации реализуется 80 % эффекта (адаптация пользователей).

[A7] Трудоёмкость MVP: 480 ч разработки + 120 ч PM/аналитики (уточняется в ЗС 5–6).

[A8] Перенос исторических данных из Excel — 16 ч.

[A9] Обучение: 15 пользователей × 2 ч в году 0; далее 15 ч/год на новых кураторов.

[A10] Поддержка собственной системы — 4 ч/мес по ставке junior-разработчика (обновления, резервные копии, мелкие правки).

[A11] Битрикс24: 40 ч настройки, 2 ч/мес администрирования; типовая CRM закрывает ~80 % эффекта (нет кабинета студента под наш процесс).

[A12] Вывод из эксплуатации в конце года 3: 16 ч для своей системы, 8 ч для Битрикс24.

[A13] Вариант В3-С: труд студенческой команды в году 0 университет не оплачивает (учебный проект), поддержку с года 1 берёт ИТ-отдел по рыночной ставке.

[A14] Проприетарный стек размещается на том же VPS по модели BYOL; лицензии бессрочные, без Software Assurance; разработка по трудоёмкости как в В3.

[A15] Эффект начинается с года 1; в году 0 стенд работает 4 месяца (1/3 годовой стоимости инфраструктуры/подписки).

[A16] «Несколько раз в семестр» (карточка ЛЗ 1) = 8 потерянных заявок в год; разбор каждой (поиск, извинения, повторная маршрутизация) — 3 ч методиста.

[A17] Нагрузка 30–40 заявок в неделю и до 15 сотрудников: сервера 1 vCPU / 2 ГБ достаточно для FastAPI + PostgreSQL (проверить нагрузочным тестом в ЗС 11).

# Часть 3. Анализ чувствительности

| Вариант | База | Затраты +30 % | Эффект 50 % | Затраты +30 % и эффект 50 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1. Купить готовое: Битрикс24 «Стандартный» | ROI -47 %; NPV -801 405 ₸ | ROI -59 %; NPV -1 279 102 ₸ | ROI -73 %; NPV -1 196 864 ₸ | ROI -79 %; NPV -1 674 561 ₸ |
| В2. Своя разработка, проприетарный стек (Windows Server + SQL Server) | ROI -82 %; NPV -6 428 743 ₸ | ROI -87 %; NPV -8 653 960 ₸ | ROI -91 %; NPV -6 923 067 ₸ | ROI -93 %; NPV -9 148 284 ₸ |
| В3. Своя разработка, открытый стек (Linux + PostgreSQL + Python) | ROI -55 %; NPV -1 742 038 ₸ | ROI -65 %; NPV -2 561 244 ₸ | ROI -77 %; NPV -2 236 362 ₸ | ROI -83 %; NPV -3 055 568 ₸ |
| В3-С. Открытый стек силами студенческой команды | ROI +29 %; NPV 180 105 ₸ | ROI -1 %; NPV -62 458 ₸ | ROI -36 %; NPV -314 219 ₸ | ROI -50 %; NPV -556 782 ₸ |

Рост затрат на 30 % обнуляет В3-С: ROI -1 %, NPV -62 458 ₸ — проект на грани.

Если сбудется только 50 % эффекта, В3-С уходит в минус: ROI -36 %, NPV -314 219 ₸.

Точка безубыточности В3-С: эффект должен реализоваться минимум на 82 % от расчётного. Запас прочности — меньше 20 %, поэтому допущение A3 проверяем замером до недели 5, а не верим карточке.

Остальные варианты отрицательны в любом сценарии — вывод устойчив к ошибкам в допущениях.

Самые чувствительные параметры: часы методиста (A3) и часы поддержки (A10). Их и контролируем в реестре рисков (ЗС 7).

# Часть 4. Устав проекта «Практика»

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Название | «Практика» — система приёма и маршрутизации заявок студентов на практику и вакансий партнёров |
| Спонсор | Руководитель карьерного центра университета (черновик — заменить на согласованного человека) |
| Заказчик / владелец продукта | Методист карьерного центра |
| Руководитель проекта | Бекмағанбет Әлібек |
| Команда | Бекмағанбет Әлібек — PM, разработка; Зият Нұркен — аналитика и требования, тестирование и CI |
| Цель (SMART) | К началу весеннего семестра 2027 (февраль) 100 % заявок на практику подаются через систему с прослеживаемым статусом; к концу семестра время методиста на сведение заявок ≤ 1 ч/нед |
| Обоснование | Бизнес-кейс, часть 1: вариант В3-С, NPV 180 105 ₸, ROI +29 % |
| Связь с OKR | O: ни одна заявка студента не теряется. KR1: 100 % заявок в системе; KR2: время методиста ≤ 1 ч/нед; KR3: ≥ 90 % отчётов о практике в срок (после замера базы) |
| Входит в скоуп | Подача заявки; база студентов; база работодателей и вакансий; маршрутизация к партнёру; статусы и их история; уведомления; контроль сроков отчётов о практике; выгрузка отчёта для кафедры |
| Не входит | Интеграция с ИС успеваемости; электронная подпись; мобильное приложение; оплата практики |
| Результаты | Работающий MVP на сервере вуза; инструкция пользователя; runbook поддержки; перенесённые данные текущего семестра |
| Вехи | Нед. 4 — требования и НФТ; нед. 5–6 — план и оценка сроков; нед. 8 — контрольная точка (пакет артефактов); нед. 9–11 — спринты, CI/CD, UAT; нед. 15 — сдача; февраль 2027 — запуск |
| Бюджет (денежный) | Год 0: 147 565 ₸; эксплуатация: 280 925 ₸ в год (сервер, поддержка, обучение). Резерв 20 % — на согласование спонсора |
| Критерии успеха | UAT подписан методистом; 0 потерянных заявок за семестр; tracked_share = 100 %; поддержка передана ИТ-отделу по runbook |
| Допущения | A3, A10, A13 — ключевые (см. часть 2.5); проверяются до недели 5 |
| Ограничения | 15 недель курса; 2 человека; только бесплатный/открытый стек; ПДн хранятся в РК |
| Ключевые стейкхолдеры | Спонсор; методист; кураторы кафедр; студенты; работодатели-партнёры; ИТ-отдел (поддержка, сервер); ответственный за защиту ПДн |
| Главные риски | 1) Методист — единственный источник требований (владелец — PM). 2) Нет владельца поддержки после курса (владелец — спонсор). 3) Эффект ниже 82 % расчётного — проект убыточен (владелец — аналитик) |
| Полномочия PM | Менять приоритеты бэклога внутри скоупа; назначать задачи в команде; переносить внутренние сроки до 1 недели. Изменение скоупа, бюджета > 10 % или срока запуска — только спонсор |
| Governance | Демо заказчику раз в 2–3 недели (ADR-001); статус спонсору раз в месяц; эскалация — при сдвиге вехи > 1 недели или риске срыва запуска, ответ спонсора в течение 2 рабочих дней |
| Согласовано | Спонсор: ____________ Заказчик: ____________ PM: ____________ Дата: ________ |

# Часть 5. Защита перед «спонсором» (5 минут)

| Время | Что говорим |
| --- | --- |
| 0:00–0:40 | Проблема одной фразой: заявки теряются, методист тратит 4 часа в неделю на Excel, персональные данные студентов лежат в почте. |
| 0:40–1:30 | Цель и метрики: 100 % заявок со статусом, ≤ 1 ч/нед методиста, 0 потерянных заявок — к весеннему семестру 2027. |
| 1:30–2:40 | Пять вариантов и одна таблица: покупка и заказная разработка не окупаются; В3-С — единственный с положительным NPV. |
| 2:40–3:40 | Чувствительность: запас прочности меньше 20 %. Поэтому не просим «доверьтесь», а предлагаем проверить допущения за 2 недели. |
| 3:40–4:30 | Что нужно от спонсора: утвердить бюджет эксплуатации, назначить владельца поддержки в ИТ-отделе, выделить методисту 30 минут раз в 2–3 недели на демо. |
| 4:30–5:00 | Решение, которое просим: «идём» при выполнении трёх условий go / no-go. |

Ожидаемые вопросы спонсора и ответы:

«Почему не Битрикс24, он же готовый?» — Дороже В3-С за 3 года и закрывает ~80 % процесса; плюс вопрос, где хранятся ПДн студентов.

«Что будет, когда вы выпуститесь?» — Поэтому условие №2: без владельца поддержки в ИТ-отделе мы рекомендуем не запускать систему.

«А если методист экономит не 3 часа, а 1?» — Тогда проект убыточен, и мы сами предложим В0 + простую форму. Для этого и нужен замер.

«Откуда цифры?» — Лист «Источники и допущения» в модели: 8 открытых источников и 17 явных допущений.

# Раскрытие использования AI

Согласно правилам курса: при подготовке черновика использовался AI-ассистент Claude (Anthropic) — для структуры документа, черновых формулировок и кода финансовой модели. Все цены и ставки команда обязана перепроверить по источникам S1–S8 перед сдачей; допущения A1–A17 — согласовать с заказчиком. Ответственность за содержание несёт команда.